# 生意线垂直站第一期方案与执行步骤

定位、信息架构、高阶意图工作流与落地清单

版本：v0.1　日期：2026年9月28日

# 一 执行摘要

本方案建议把网站建设为面向中小企业主、个体商户和经营人员的“生意任务工作台”，而不是普通的 AI 工具导航站。用户输入的是一个生意目标，网站负责识别场景、确认意图、收集材料、分步执行、比较方案、保存版本并给出下一步动作。

第一期不追求覆盖所有行业和所有工具，先做一个能完整跑通的核心场景：“新品上市推广”。它可以把现有的办事确认卡、图片意图底座、商品主图关系存储、LOGO 场景和场景编辑器串成一条可验证的业务闭环。

| 决策项 | 建议 |
| --- | --- |
| 产品定位 | 生意场景工作台，帮助用户完成经营任务，而不是单点生成内容。 |
| 首个用户 | 中小企业主、个体商户、销售和运营人员。 |
| 首个场景 | 新品上市推广。 |
| 第一期目标 | 让用户从产品资料走到一套可直接使用的推广包。 |
| 核心验证 | 用户是否愿意启动、完成、保存并继续下一步。 |

# 二 产品定位与核心差异

## 2.1 产品定位

建议对外定位为：面向中小生意经营者的 AI 生意任务工作台。用户不需要先理解“模型、工具、提示词”，只需要说清楚想完成的经营目标。

示例入口：

我要给一款护肤品做新品上市推广。

我要给门店策划一次周末活动。

我要给客户做一份报价方案。

我要把现有商品介绍改成一套小红书推广内容。

## 2.2 与普通 AI 工具站的区别

| 普通工具站 | 生意线垂直站 |
| --- | --- |
| 按工具或模型分类 | 按生意目标和业务场景分类 |
| 用户自己拼步骤 | 网站给出完整任务流程 |
| 只生成一段内容 | 交付一套有关系的成品 |
| 没有材料闸门 | 识别缺什么材料并提示补充 |
| 结果生成后结束 | 保存项目、版本和下一步动作 |

# 三 高阶意图设计

高阶意图不是把“写文案”换成更长的词，而是识别一个任务背后的业务目标、对象、约束、交付和验收。每个场景都应至少回答以下问题：

用户想解决什么经营问题？

最终交付给谁、在哪个渠道使用？

需要哪些原始材料？哪些信息可以由 AI 合理补充？

有哪些预算、时间、品牌、合规或渠道限制？

用户需要在什么节点拍板？

什么结果才算完成？完成后下一步是什么？

## 3.1 统一场景对象

| 对象 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| business_goal | 业务目标 | 提升新品上市后的转化 |
| scenario | 业务场景 | 新品上市推广 |
| user_role | 用户角色 | 店主、销售、运营 |
| target_customer | 目标对象 | 25-35岁女性用户 |
| materials | 原始材料 | 产品图、价格、规格、卖点 |
| constraints | 约束条件 | 预算、周期、渠道、禁用表述 |
| steps | 执行步骤 | 定位、卖点、主图、内容、发布 |
| deliverables | 交付物 | 推广文案、主图方向、活动方案 |
| acceptance | 验收标准 | 信息真实、可发布、符合平台规则 |
| next_action | 下一步 | 发布并记录效果 |

# 四 网站信息架构

网站建议采用“首页入口 + 场景库 + 项目工作台 + 我的项目 + 场景设计器”的结构。普通用户看到的是任务和项目；高级用户或内部人员看到的是场景配置和调试。

| 模块 | 主要作用 | 第一期是否必须 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 让用户直接描述要完成的生意目标 | 是 |
| 场景库 | 按生意目标浏览和选择场景 | 是 |
| 场景详情页 | 说明目标、材料、步骤和交付物 | 是 |
| 项目工作台 | 确认意图、执行步骤、比较结果、保存版本 | 是 |
| 我的项目 | 继续任务、查看版本和下一步 | 是 |
| 场景设计器 | 配置槽位、规则、验收和跳转 | 第二阶段 |
| 运营数据 | 观察启动、完成、保存和继续率 | 第二阶段 |

# 五 核心页面怎么布置

## 5.1 首页

首页不要堆满工具卡片，第一屏只解决一个问题：“你现在想完成哪件生意事？”

顶部：品牌、场景库、我的项目、帮助。

中心：自然语言任务输入框和开始按钮。

下方：新品上市、门店活动、客户报价三个推荐场景。

底部：最近项目、继续上次任务、常用模板。

## 5.2 场景详情页

场景名称和解决的问题。

适用角色与适用行业。

需要准备的资料。

会生成什么结果。

预计步骤和预计耗时。

示例成品与相关场景。

开始创建项目按钮。

## 5.3 项目工作台

建议使用三栏布局，沿用你现有原型的优点：

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 左侧 | 项目步骤、完成状态、历史版本、回退入口。 |
| 中间 | 当前步骤的输入、生成结果、方案对比和编辑区。 |
| 右侧 | 用户原话、AI 假设、待确认事项、缺失材料、约束、验收标准。 |
| 顶部 | 项目名称、保存、版本、导出、分享或归档。 |
| 底部 | 继续下一步、重新生成、采用此方案。 |

## 5.4 我的项目

项目保存的不是一串聊天记录，而是一份可继续经营的业务档案：目标、材料、方案、版本、采用结果、修改记录和下一步动作都要关联起来。

# 六 第一期 MVP 新品上市推广

第一期建议只做一个完整闭环，场景名称为“新品上市推广”。它能够连接已有的文案、图片、关系存储和确认卡能力，也容易让用户理解价值。

## 6.1 用户流程

产品资料 → 确认目标 → 补充材料 → 提炼卖点 → 生成传播主题 → 生成商品主图方向 → 生成内容发布方案 → 用户选择 → 输出推广包 → 保存项目 → 推荐下一步。

| 步骤 | 用户看到什么 | 系统要完成什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 创建项目 | 输入“我要给新品做上市推广” | 识别场景并创建项目 |
| 2 确认意图 | 用户目标、AI 假设、待拍板事项 | 不确定信息不直接当事实 |
| 3 补充材料 | 上传图片、规格、价格、渠道等 | 建立材料清单和来源 |
| 4 生成定位 | 目标客户、购买理由、传播方向 | 生成 2-3 个定位方向 |
| 5 生成内容 | 标题、正文、标签、主图方向 | 按选定定位生成成品 |
| 6 方案比较 | 多个版本的差异和适用场景 | 支持采用、修改、重新生成 |
| 7 输出推广包 | 文案、视觉方向、发布清单 | 导出并保存版本关系 |
| 8 下一步 | 发布、记录效果或继续做活动 | 形成后续经营动作 |

## 6.2 第一期交付物

产品定位与目标客户说明。

核心卖点清单和使用场景。

推广主题与标题备选。

小红书或其他渠道的内容草案。

商品主图和视觉方向提示。

发布前检查清单。

项目版本和下一步动作。

# 七 后面的流程步骤

建议按“先定义、再跑通、后扩展”的顺序推进。每一步都有明确产出，不要一开始同时做首页、场景市场和复杂后台。

| 阶段 | 要做什么 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- |
| 第1步 定义目标用户 | 选定第一批服务对象，建议先锁定中小企业主、个体商户和运营人员中的一个主群体。 | 一页用户画像和三个真实任务 |
| 第2步 选定首个闭环 | 确定“新品上市推广”为第一期唯一主场景，写清输入、步骤、交付物和验收标准。 | 场景说明书 v0.1 |
| 第3步 统一场景数据结构 | 把场景、意图、槽位、材料、约束、步骤、成品、关系、版本、下一步固定下来。 | 场景 JSON Schema 或数据库表 |
| 第4步 做项目工作台原型 | 先画三栏布局和步骤流，不急着做视觉装饰。 | 可点击的工作台原型 |
| 第5步 接入确认卡和材料闸门 | 让用户确认 AI 假设，并在缺关键材料时停在正确位置。 | 一次完整确认流程 |
| 第6步 接入现有视觉能力 | 把商品主图、图片意图底座、LOGO 等能力作为工作台中的步骤，而不是孤立工具。 | 视觉步骤可调用并保存版本 |
| 第7步 跑 5-10 个真实任务 | 使用真实商品资料完成不同品类测试，记录每一步卡点。 | 测试记录和问题清单 |
| 第8步 做小范围试用 | 邀请少量真实经营者完成任务，观察是否能完成和保存。 | 试用反馈与指标 |
| 第9步 修正后扩展场景 | 只有首个闭环稳定后，再增加门店活动、客户报价和内容运营。 | 第二批场景清单 |

# 八 你现在应该做什么

你现在不需要先开发整个网站。建议按下面的顺序完成，完成一项再进入下一项。

| 时间 | 行动 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 今天 | 确认第一期主用户和主场景：默认选择“中小企业经营者 + 新品上市推广”。 | 写下一个明确的用户群体和一个场景名称。 |
| 第1天 | 整理一个真实商品案例，准备商品名称、图片、规格、价格、目标客户和推广渠道。 | 形成一份可用于测试的产品资料包。 |
| 第2天 | 定义新品上市场景的 8 个步骤、必填材料、AI 可补内容和验收标准。 | 完成场景说明书。 |
| 第3天 | 画出项目工作台三栏布局和步骤流。 | 完成低保真原型，不追求视觉精修。 |
| 第4天 | 把办事确认卡接入“创建项目”和“补充材料”节点。 | 用户可以确认目标并提交材料。 |
| 第5天 | 串联卖点提炼、主图方向和内容生成三个步骤。 | 跑通一个完整推广项目。 |
| 第6天 | 补上保存、版本、采用和下一步动作。 | 项目可以继续、回退和导出。 |
| 第7天 | 用 5 个不同商品案例回归测试。 | 输出通过率、失败原因和下一版清单。 |

# 九 场景设计器的配置顺序

你现有的“六面盒子”更适合承担后台场景设计器的角色。配置一个新场景时，按以下顺序填写：

场景目标：用户要解决什么业务问题。

适用人群：谁最需要这个场景。

触发话术：用户可能怎么说。

必填材料：没有这些材料就不能可靠完成的内容。

可补信息：AI 可以根据常规经验先做的假设。

确认字段：必须由用户拍板的内容，最多 3 项。

执行步骤：从输入到交付的顺序。

输出形态：文字、图片、表格、文件或组合包。

验收标准：什么情况下可以算完成。

关联关系：本场景使用了哪些对象，后续会影响什么。

失败处理：缺材料、候选不贴切或生成不合格时怎么办。

# 十 第一阶段验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 启动 | 新用户能在 3 分钟内创建一个新品上市项目。 |
| 意图 | 系统能区分用户原话、AI 假设和待确认事项。 |
| 材料 | 缺少关键资料时能明确提示，不把假设冒充事实。 |
| 生成 | 至少生成 2 套可比较的定位或内容方案。 |
| 采用 | 用户能选择、修改并标记采用的版本。 |
| 保存 | 项目、材料、版本和来源关系可再次打开。 |
| 交付 | 能导出一套可直接使用的推广包。 |
| 后续 | 生成结果后能给出明确的下一步经营动作。 |

# 十一个 需要暂缓的内容

一次性覆盖所有行业和所有经营场景。

复杂会员、积分、多人权限和组织架构。

自动发布到所有内容平台。

完整 CRM、财务系统和库存系统集成。

大而全的经营数据看板。

过多独立的图片编辑器和工具入口。

判断标准很简单：如果一个功能不能帮助第一期验证“用户是否愿意用一套工作流完成真实生意任务”，就先放到后续阶段。

# 十二 第一阶段成功指标

| 指标 | 建议观察值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首次启动率 | ≥ 40% | 进入首页的用户中，实际创建项目的比例。 |
| 场景完成率 | ≥ 25% | 创建项目后完成一套交付物的比例。 |
| 项目保存率 | ≥ 20% | 生成结果后保存项目或版本的比例。 |
| 继续下一步比例 | ≥ 15% | 完成一阶段后愿意继续经营动作的比例。 |
| 用户主动修改率 | 记录趋势 | 观察用户在哪一步频繁修改，反推场景规则问题。 |

以上数值是第一轮验证目标，不是承诺指标。真实试用后应根据用户规模和任务难度调整。

# 十三 最终建议

现在最应该做的不是继续增加工具，而是先把“新品上市推广”做成一个完整、可保存、可继续的项目工作台。只要这个闭环能让真实经营者完成一次任务，你就有了后续扩展场景、搭建场景市场和接入更多 AI 能力的基础。

建议下一项工作直接进入：编写“新品上市推广”场景说明书，并准备一个真实商品案例作为第一条测试数据。