# 生意线垂直站 MVP 决策单

第一期：新品上市推广

版本 v0.1　状态：建议进入场景蓝图与 PRD

# 一 决策结论

第一期不做完整的生意工具市场，而是先做一个能从真实资料走到可执行结果的项目工作台。首个闭环确定为：中小企业经营者或个体商户，使用“新品上市推广”场景完成一套推广包。

# 二 七项 MVP 决策

| 1 用户是谁 | 第一批用户：中小企业主、个体商户和负责运营的职能人员。首个主用户暂定为：需要自己准备商品推广内容的经营者。 |
| --- | --- |
| 2 用户问题 | 用户有产品资料，但不知道如何把产品卖点、视觉、内容和发布动作串成一套方案；使用多个孤立工具时需要自己反复搬运和判断。 |
| 3 用户要完成的任务 | 从一款真实商品的资料出发，完成新品定位、卖点提炼、传播主题、商品主图方向和渠道内容，并得到可直接执行的推广包。 |
| 4 需要提供的材料 | 商品名称、图片、规格或成分、价格口径、目标客户、销售渠道、活动周期，以及用户已有的品牌或合规要求。缺少关键材料时必须明确提示。 |
| 5 网站要交付的结果 | 目标客户与定位、核心卖点、标题和内容草案、主图方向、发布前检查清单、可下载或复制的推广包，以及下一步经营动作。 |
| 6 什么情况算完成 | 用户确认目标和关键假设，系统生成至少两套可比较方案，用户采用其中一套并能保存版本，最终得到可直接使用的推广包。 |
| 7 第一版明确不做什么 | 暂不做全行业覆盖、完整 CRM、自动发布到所有平台、复杂会员体系、多人权限、大数据经营看板和全自动效果归因。 |

# 三 第一条用户闭环

产品资料 → 识别新品上市推广场景 → 确认目标和 AI 假设 → 补充关键材料 → 生成 2 至 3 个定位方向 → 选择方向 → 生成内容和主图方案 → 采用一个版本 → 保存项目 → 查看下一步动作。

# 四 第一版核心假设

如果用户可以用一句话启动一个新品推广项目，并在一张确认卡上确认目标、对象和边界，那么用户会更容易开始任务。

如果网站把卖点、视觉、内容和发布清单串成一个项目，用户会认为它比单点生成工具更有价值。

如果每个生成结果都能保存为版本并继续下一步，用户会愿意回来修改和复用。

# 五 第一轮验证方式

| 验证对象 | 用 5 个真实商品案例测试，不使用纯虚构案例。 |
| --- | --- |
| 观察指标 | 启动率、完成率、项目保存率、采用率、继续下一步比例。 |
| 重点观察 | 用户在哪一步停下、哪些字段反复修改、哪些 AI 假设经常被否定。 |
| 通过门槛 | 至少 3 个案例能从资料走到完整推广包；至少 2 名试用者能在不口头指导的情况下完成主要流程。 |

# 六 下一步进入什么工作

先整理一个真实商品案例，作为场景设计和原型的统一测试数据。

根据本决策单写“新品上市推广”场景蓝图：步骤、槽位、材料、确认项、输出和验收标准。

再写 MVP PRD，限定在首页入口、场景详情页、项目工作台和我的项目四个页面。

最后画低保真原型，再进入开发评估。

# 七 当前需要你确认的三件事

| 主用户 | 是否先按“需要自己准备商品推广内容的中小经营者”推进？ |
| --- | --- |
| 首个案例 | 请提供一款真实商品，至少有图片、名称、卖点或规格、目标客户和推广渠道。 |
| 首个渠道 | 第一期内容优先做小红书，还是同时支持公众号、朋友圈或电商详情页？ |

如果暂时没有新的选择，默认按“中小经营者 + 小红书新品推广 + 一个真实商品案例”继续推进。